I Irodalmi háttér feldolgozása:

Dekontaminációs és felületkezelési technológiákra vonatkozó irodalmi háttér áttekintése, az adatok feldolgozása, tekintetbe véve a speciális paksi felületekre való alkalmazhatóságot, az oxidrétegek tökéletes, homogén eltávolításának feladatát illetve lehetőség szerint a Paksi Atomerőműben jelen lévő technológiai háttér alkalmazhatóságát. A potenciálisan szóba jöhető eljárások alapelvének majd lépéseinek meghatározása.

II Az alkalmazható eljárások optimalizálására szolgáló félüzemi cirkulációs rendszer kifejlesztése:

A potenciális eljárások technológiai hátterének megfelelő on-line koncentrációszabályozással rendelkező rendszer összeállítása:

-Főkör (és részáramú tisztítókör vagy külön tisztítókör)

-Nagysebességű cirkulációs pumpa

-Szűrők

-Ioncserélők

III Az eljárás(ok) tesztelése és paramétereinek optimalizálása a Paksi Atomerőmű Rt. Által biztosított gőzfejlesztő hőátadó csövekben.

-Hőmérséklet

-Kémiai koncentrációk

-Kontaktidő

-Áramlási sebesség